## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________________________________________________________________

27.03.2026                            с. Каировка                                        № 21-п

О благоустройстве и санитарном состоянии населенных пунктов муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

На основании Положения «О благоустройстве, озеленении  и санитарном состоянии населенных пунктов» и в  целях наведении порядка на придомовых территориях, общественных местах и производственных участках

1. Утвердить мероприятия по благоустройству, санитарному состоянию и озеленению населенных пунктов муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Объявить с 01 апреля по 30 апреля 2026 года месячник по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка в селах сельсовета.

3. Руководителям учреждений, независимо от форм собственности, домовладельцам  населенных пунктов с 01 апреля организовать работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению закрепленных и прилегающих территорий.

4. Создать санитарную комиссию согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте сельсовета.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                        А.Н.Логвиненко

Разослано: прокуратуре района, членам комиссии, руководителям учреждений, на сайт, в дело

Приложение № 1

к постановлению

администрации

муниципального образования Каировский сельсовет

Саракташского района

Оренбургской области

от 27.03.2026   №21-п

Мероприятия

по благоустройству, санитарному состоянию и озеленению населенных пунктов муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести аппаратное совещание при главе сельсовета с участием руководителей учреждений по вопросу проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории сельсовета. Проведение рейдов по санитарной очистке сел сельсовета, выявлению и предотвращению несанкционированных свалок, нарушений | 07.04.2026 | Администрация сельсовета |
| 2 | Провести разъяснительную работу с жителями сел в зонах возможного затопления. | апрель | Администрация сельсовета |
| 3 | В период паводка усилить контроль за качеством питьевой воды на территории сельсовета, провести совместные проверки состояния охранных санитарных зон водозаборов | апрель - май | Администрация сельсовета, санитарная комиссия |
| 4 | Вопрос проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории сельсовета рассмотреть на собраниях граждан | апрель | Администрация сельсовета |
| 5 | Вручение памяток населению по соблюдению санитарного состояния, благоустройства придомовой территории. | апрель - май | Администрация сельсовета, санитарная комиссия |
| 6 | Проведение рейдов по санитарной очистке сел сельсовета, выявлению и предотвращению несанкционированных свалок, нарушений | постоянно | Административная комиссия, санитарная комиссия |
| 7 | Проведение экологических субботников по очистке территорий учреждений, детских площадок, производственных объектов и содержание их в надлежащем виде | апрель, сентябрь | Администрация сельсовета, Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| 8 | Благоустройство территории военно-мемориальных объектов (памятников, памятных знаков - очистка территории от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ) | апрель - май | Администрация сельсовета, Руководители учреждений |
| 9 | Проведение работ по благоустройству кладбищ сельсовета | апрель - июнь | Администрация сельсовета |
| 10 | Проведение противопожарных мероприятий по границам населенных пунктов сельсовета, устройство противопожарных минерализованных полос и др. | май - сентябрь | Администрация сельсовета |
| 11 | Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы с населением муниципального образования по вопросам реализации новой системы обращения с ТБО | в течение всего периода | Администрация сельсовета |
| 12 | Проведение ремонта дорожного полотна на улицах сёл сельсовета | июнь-август | Администрация сельсовета |
| 13 | Проведение работ по уничтожению карантинной и сорной растительности, дикорастущей конопли на территории сёл сельсовета | июнь-август | Администрация сельсовета, руководители организаций, учреждений сельсовета (по согласованию), |
| 14 | Проведение воспитательных мероприятий экологической направленности: викторин, уроков экологии, выставок, экскурсий, конкурсов сочинений, рефератов, детских рисунков и т.п., посвященных проблемам сохранения природы родного края | постоянно | Директор школы, СДК, Зав. филиалами библиотек (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению

администрации

Каировского сельсовета

от 27.03.2026 № 21-п

Состав

санитарной комиссии

Логвиненко Алексей Николаевич -		председатель комиссии,

глава муниципального

образования

Какурина Екатерина Викторовна   -             секретарь комиссии,

специалист администрации

Члены комиссии:

Лебедева Лидия Петровна   -                          депутат Совета депутатов

Каировского сельсовета

Крыков Сергей Петрович   -                          депутат Совета депутатов

Каировского сельсовета

Михайлов Алексей Иванович   -                    староста с.Екатериновка

Щербаков Тимофей Викторович  -                 староста д.Ладыгино

Аброськин Владимир Афанасьевич  -            староста д. Назаровка

Шутова Валентина Михайловна   -                староста д. Смочилино

Сметанина Ольга Михайловна     -                председатель Совета женщин